GÜZELYURT BELEDİYESİ İHALE KOMİSYONU

TOPLANTI  TUTANAK VE KARARLARI

Tarih 			: 27 Temmuz 2016 Çarşamba

Saat  			: 14.00

Toplantı Sayısı 	:16

Toplantı Yeri		: Merkez Bina

Toplantıya Katılanlar

1-   Mahmut Özçınar        (Belediye Başkanı)

2-   Hasan Kalkanlı	      (M.Üyesi)

3-  Cemal Kaş                   (M.Üyesi)

4-  Mustafa Momin           (M.Üyesi)

5-   Osman Kasapoğlu      (M.Üyesi)

6- Mehmet Ali Önderol    (M.Üyesi)

7 – Süleyman Aldağ         (B.Müdürü)

8- Barış Arıkan	      ( Mühendis)

Gündem   1- 2016/3 Numaralı Güzelyurt Açık Pazar Alanı Çelik Çatı ve

Membran Çatı Örtüsü ile Çelik Yaya Köprüsü Yapım İhalesi

2 – Çöp Kamyonu Alımı

Gündem 1: 2016/3 Güzelyurt Açık Pazar Alanı Çelik Çatı ve Membran

Çatı Örtüsü ile Çelik Yaya Köprüsü Yapım İhalesi

Güzelyurt Belediye Meclisinin 25 Temmuz 2016 tarihli ve 37/2017 sayılı kararı doğrultusunda teknik ekiplerin yaptığı çalışma komisyonun bilgisine sunuldu.

Barış Arıkan; Meclis kararı doğrultusunda en düşük teklifi sunan şirketin yetkilileri ile birlikte yapılan çalışma ve şirket tarafından sunulan teklifi komisyonun bilgisine sundu.

| GÜZELYURT BELEDİYESİ AÇIK PAZAR ALANI ÇELİK ÇATI VE ÇELİK YAYA KÖPRÜSÜ PROJESİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teklif Sahibinin ADI-SOYADI: SAVAŞ GERÇEK TİCARİ ÜNVANI: İNŞAAT MÜTEAHHİTİ |  |  |  |  |  |  |
| 13.06.2016 |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No | YAPILACAK İŞLER | Miktar | Birim | B.Fiyatı | Toplam Fiyat |  |
| A | Açık Pazar Alanı İnşaatı |  |  |  |  |  |
| - | Çelik Dikme ve Çelik Çatı Konstruksiyon İmalatı | 60660 | Kg | 8,5 | 515.610 TL |  |
| - | Membran örtü ile gölgelik yapılması | 3060 | m² | 84 | 257.040,00 TL |  |
| B | Çelik Yaya Köprüsü İnşaatı |  |  |  |  |  |
| - | Betonarme Temel(kazı+grobeton+stb+vb.) | - | m³ | - | 64795 TL |  |
| - | Betonarme temel su yalıtımı+bohçalama | 168 | m² | 35 | 5.880,00 TL |  |
| - | Çelik Konstruksiyon İmalatı | 28150 | Kg | 8,5 | 239275 |  |
|  | Emprenyeli ahşaptan köprü içi döşeme yapılması | 106 | m² | 400 |  | 42.400,00 TL |
|  |  | GENEL TOPLAM |  |  | 1.125.000+KDV |  |

Mahmut Özçınar : Yeniden ihaleye çıkılması ciddi sorun ve kayıplara neden olacaktır. İhalede ciddi bir pay olarak 90 Ton demir içermektedir ve demir fiyatları dünyada uygulanan endekslere göre şekillenmektedir ve ayrıca keyşif bedeli bütün şirketler tarafından bilinmektedir.

Yapılan görüşmeler sonrası İhale Komisyonu şirket sahibinin toplantıya davet edilmesine karar verdi.

Karar No.		Güzelyurt Belediyesi İhale Komisyonu Güzelyurt Açık Pazar      12/2016         Alanı    Çelik Çatı ve Membran Çatı Örtüsü ile Çelik Yaya Köprüsü

İhalesine en düşük teklifi sunan Gerçek İnşaat Şirketi Direktörünün yeni

teklifi sunabilmek amacı ile toplantıya davet edilmesine oy birliği ile karar

verdi.

- Şirket Direktörünün toplantıya katılmasına müteakip yeni teklifi talep edildi.

Yeni teklifin alınması sonrası şirket direktörü toplantıdan ayrıldı.

| - GÜZELYURT BELEDİYESİ AÇIK PAZAR ALANI ÇELİK ÇATI VE ÇELİK YAYA KÖPRÜSÜ PROJESİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teklif Sahibinin ADI-SOYADI: SAVAŞ GERÇEK TİCARİ ÜNVANI: İNŞAAT MÜTEAHHİTİ |  |  |  |  |  |  |
| 13.06.2016 |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No | YAPILACAK İŞLER | Miktar | Birim | B.Fiyatı | Toplam Fiyat |  |
| A | Açık Pazar Alanı İnşaatı |  |  |  |  |  |
| - | Çelik Dikme ve Çelik Çatı Konstruksiyon İmalatı | 60660 | Kg | 8,5 | 515.610 TL |  |
| - | Membran örtü ile gölgelik yapılması | 3060 | m² | 84 | 257.040,00 TL |  |
| B | Çelik Yaya Köprüsü İnşaatı |  |  |  |  |  |
| - | Betonarme Temel(kazı+grobeton+stb+vb.) | - | m³ | - | 64795 TL |  |
| - | Betonarme temel su yalıtımı+bohçalama | 168 | m² | 35 | 5.880,00 TL |  |
| - | Çelik Konstruksiyon İmalatı | 28150 | Kg | 8,5 | 239275 |  |
|  | Emprenyeli ahşaptan köprü içi döşeme yapılması | 106 | m² | 400 |  | 42.400,00 TL |
|  |  | GENEL TOPLAM |  |  | 1.125.000+KDV |  |

Karar No.		Güzelyurt Belediyesi İhale Komisyonu 2016/3 numaralı Açık

13/2016	Pazar Alanı    Çelik Çatı ve Membran Çatı Örtüsü ile Çelik Yaya Köprüsü ihalesinde Gerçek İnşaat tarafından sunulan 1,125.000 TL + KDV teklifinin Belediye Meclisinin gündemine getirilmesine oy birliği ile karar Verdi.

Gündem 2: Çöp Kamyonu Alımı.

31 Mart 2016 tarihinde açılan tekliflerde Omurtak Şirketi tarafından sunulan 2006 model 12000stg bedelli teklifi değerlendiren komisyon Meclis kararı doğrultusunda çöp kamyonunu yerinde görülüp alımı gerçekleştirmek amacı ile şirket merkezine gitme kararı aldı.

Aracın şirket merkezinde görülmesi sonrası ;

Karar No.	        Güzelyurt Belediyesi İhale Komisyonu, Güzelyurt Belediye

14/2016      Meclisinin 36/2016 sayılı kararı ile kendine tevdi ettiği yetki doğrultusunda

Omurtak Şirketi tarafından sunulan ve yerinde görülen 2006 model

12000stg bedelli Mercedes Marka aracın satın alınmasına oy birliği ile karar

verdi.

Araç Marka: Mercedes Çöp Kamyonu

Model: 2006

Şasi No: 9576542V209375

Motor No: 92692420534843

Mahmut ÖZÇINAR

Belediye Başkanı